项 目 招 标 书

（编号：201203070001）

上海市中医医院为加强医院重点学科建设，拟进行医院重点专科病历临床管理系统建设工作，现以公开招标的方式对该项目进行采购。

一、招标项目

上海市中医医院重点专科病历临床管理信息系统

二、总体要求

a) 符合国家卫生部《医院信息系统基本规范》修订说明中的各种要求。

b) 符合《中医病历书写基本规范》中的各项要求。

c) 符合国家标准《计算机软件工程规范》。

d) 软件必须按商品化应用软件标准，能按卫生部电子病历基本内容架构与数据标准进行接轨，同时应具备系统建设方案，应用软件系统维护手册，应用软件系统使用说明书等书面文档。

e) 本次招标不分包，不接受代理商招标。

三、项目建设目标

项目建设目标，包括但不限于以下内容：

a) 技术目标

- 系统采用B/S架构；

- 结构化电子病历系统，建立科学合理的数据模型；

- 采用标准化接口，以保证与医院现有HIS、LIS、PACS、CLS等系统实现无缝连接；

- 软件系统的后台数据库管理系统建议采用SQL Server2005或以上版本；

b) 业务目标

- 完善合理的基础数据库建设；建立基于SQL Server2005上的专科病历基础数据库。

- 系统用户界面友好，操作简便，具备快速输入方式和病历模板，尽量减少输入工作量。

- 完善的专科病历管理

- 拟建设六个专科病历，分批实施

数据的采集、管理、提取及分析，流程规范，数据语义统一，为临床科研打下坚实的数据基础。

在医院安全管理允许的条件下，支持多媒体数据管理。

支持对病人病历进行标签化管理。

支持从医院的HIS系统，电子病历，PACS或电子表格根据设置的条件过滤后直接导入，资料完整且收集方便快捷。

- 灵活高效的查询检索

提供指定病人的专科病历浏览功能，同时根据接口，整合医院现有的病历、报告等进行统一展示。

- 直观实用的统计分析

可以根据科研的需要进行报表和展示曲线的定制；也可以对检查结果进行统计分析，描绘出某个检查指标或病种的变化曲线，支持对问卷的结果进行统计分析，支持医院专科特色指标统计分析。

- 灵活方便的统计软件对接

智能化的查询搜索，实用的统计分析，与统计软件无缝对接，为临床科研提供了高效实用科学的工具。

- 提供疑难、危重病例管理功能

对疑难、危重病例进行分析统计等，或可以选取病历进行讨论，并将讨论过程进行记录管理。

- 专科治疗方案管理

对专科疾病的治疗方案进行管理，支持定制患者出院后的随访计划，以完善患者资料。

- 随访管理

四、项目主要功能模块及子模块（包括但不限于）

| 模 块 | 子 功 能 模 块 | 详 细 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 患者信息 | 基本信息 | 记录患者的基本信息。基本资料包含：患者的姓名、性别、身份证号、患者号、年龄、医保信息、电话、地址、照片、婚姻状况、联系人信息及电话实验室检查和用药情况等；基本信息应有自定义字段，支持医院自由设置，满足不同专科病种的个性化需求。 |
|  | 用药情况 | 用药情况，可记录患者每次的用药情况，可药物用完前进行短信提醒复诊，用药情况可通过excel或HIS系统进行导入。 |
|  | 数据导入 导出 | 患者资料（包括患者基本信息、门诊住院）支持EXCEL表格导入导出。 |
|  | 数据库对接 | 可与医院HIS或者电子病历系统做接口对接，自动导入患者信息。 |
| 医技 | 检查检验 基本信息 | 对实验室检查进行分类展示，实验室检查包括患者姓名、住院号、检查时间、检查名称和各项检查的数值，检查类别和项目可根据科室情况自己设定，更有针对性，简洁实用，检查结果可输入或HIS批量导入。患者的所有实验室检查信息都可以保存下来，没有时间限制。 |
| 随访管理 | 随访管理 |  |
| 统 计 分 析 | 患者综合查询 | 可以对患者的基本信息（基本信息、住院信息、门诊信息、区域等）进行查询。支持部同专科病种的查询需求 |
|  | 数据统计分析 | 可对一个（组）患者的检查指标进行变化走势分析；可以导出EXCEL格式进行分析；支持医院不同病种个性化需求。 支持SPSS分析软件。 |
| 管理工具 | 角色管理 | 系统可灵活设置不同的角色和权限，不同的角色赋予不同的权限。 |
|  | 用户管理 | 用户权限分配等 |
| 数据安全 | 身份验证 | 进入系统时，需使用管理员分配的用户名和密码才能登录，进行相关操作。 |
|  | 数据备份 | 所有的数据均存储于服务器端，系统提供备份工具，可轻松对数据进行备份、还原操作（需要有数据库密码）。 |

- 项目实施要求

- 本项目实施需有完备的管理体系，制订详细的项目实施计划以及人员培训方案。

- 项目实施人员不少于2人。

- 调研和本地化开发时间不少于1个月，培训时间不少于2周，以达到正常使用各自的功能模块为准。

- 投标人负责为院方培训2—3名系统维护人员，以能达到相当的维护水平（能解决80—90%的故障）。并免费为招标人培训所有工作站点操作人员。

  - 免费维护期内维护要求

自整个项目通过验收之日起2年内为免费维护期。中标人需就功能完善及修改、模块内容的增减、系统维护、服务器、数据库等涉及到系统正常运行的所有问题提供免费技术支持，并承诺在免费维护期内至少有一位技术人员为医院提供服务，即时解决出现的问题。若出现影响医院系统正常运行的问题在一小时内不能解决的情况，验收时扣项目款5万元。

  - 免费维护期后的维护要求

免费维护期过后，招标人与中标人签订维护合同，维护内容、范围等具体内容不低于标准维护合同

八、验收标准

a) 系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：试运行时功能、性能满足合同及招标人的要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同要求的全部软件和资料。招标人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合,并由中标人承担相关费用。

b) 双方签署最终验收文件时，投标方应提交全套、完整的工程安装手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格等资料，并有责任帮助整理、装订、归档。文档包括但不限于下列内容：

系统操作手册

系统维护说明

数据字典说明

程序源代码（可单独签订保密协议）

如提供二次开发接口，则提供相关文档及示例。

九、  投标文件要求（包括但不限于）

1、投标方基本情况

2、资质证明文件

营业执照副本、税务登记证

法人代表授权证书

软件企业认定证书

计算机软件著作权登记证书（如非自主软件需授权证书）

3、项目报价清单

4、投标响应与招标文件差异一览表

5、项目实施的总体设计方案

6、项目实施计划

7、项目培训计划

8、数据备份及安全方案

9、免费维护期服务条款

10、投标人认为有必要说明的其它内容

十、其他事项

1、投标人投标文件须递交正本一份，副本二份，投标人在报价时应以人民币为计算单位报分项价和总价，报价总金额到拾元为止，拾元以下无效，同时要对软件质量和售后服务质量作出书面承诺。投标文件应由投标人法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人公章后密封，同时在密封处加贴封条，封条上加盖投标人公章，如投标人未按规定密封，我中心有权拒收。

2、投标人投报的软件技术规格、品牌、关键参数性能必须响应招标文件要求，否则，视为未响应招标文件处理。

2.1投标人只允许有一个总报价，不得出现可选择性的报价。

2.2投标报价包括运输、安装调试、税收等一切费用，为最后结算发票价。

2.3 投标人没有对软件质量售后服务质量作出书面承诺的。

2.4 投标人没有响应售后服务合同条款的。

3、投标文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因投标文件有误或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、投标人所供软件必须符合行业标准。中标人对由于软件质量缺陷而发生的任何故障负责维护或更换，并承担由此发生的所有费用。

5、评标办法：投标人投标文件实质性响应招标文件的前提下，采用综合性能评标。

6、投标截止时间：2012年3月30日至2012年4月13日北京时间16:00整，其后送达的投标文件，我中心有权拒收。

开标时间：2012年4月16日北京时间9:00整。

投标、开标地点：上海市中医医院信息中心。

7、在招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1)投标单位不足三个；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

8、中标人应按中标通知书规定的日期由法定代表人或法人授权代表与采购人签订合同，愈期不签订合同的，我中心取消其中标资格，另定中标者，保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。

9、付款方式：项目经我单位使用并验收合格后，10个工作日支付70%合同款，余款30%在软件正常使用半年后10个工作日内付清，或由中标方与院方协商付款方式。

10、从招标文件发售之日始至投标截止日期7天前，招标人在医院网站http://szy.sh.cn发出的对招标文件的补充、更正文件，例如对标书的修改和要求的补充均作为招标文件的一部分，与原招标文件具有同等效力。

11、为有助于对投标文件的评定，招标人有权在评标时向投标人询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有义务按招标人通知的时间、地点指派专人答疑和澄清，否则，招标人有权视其为弃标处理。

12、投标人如对招标文件存有疑问，请在2012年4月12日北京时间17:00前以书面形式向我中心提出，否则我中心有权不予回应。

13、投标单位应有三级甲等医院信息化建设的经验，并提供案例说明。

14、原则上投标单位注册地在上海，不在上海的投标方，至少应该在上海有固定的办事处。

15、其他未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规的规定执行。

上海市中医医院

二零一二年三月三十日